1. 组织软件模块化每日站会，收集问题分析风险：
2. 开发5150、8700、5200三种机型，存在设备不足延误进度风险。
3. 卢工目前工作量排满，存在投入时间资源不足延误进度风险。
4. 整理8130所有币种机械厚度情况。
5. 组织DPRMS研发项目--设计文档评审会。
6. 借用测试显示器搭建伍工电脑，准备解决网线接口松动问题，以防后续有用。